Dodatek nr 1 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

Zakres rzeczowy robót do wykonania:

- Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót – uzgodniony i zatwierdzony.

- Projekt technologii prowadzenia robót rozbiórkowych.

- Plan BIOZ.

- Roboty wykonać zgodnie z przedmiarem robót (stanowiący pogląd), Specyfikacjami Technicznymi, opisem technicznym.

- Oznakowanie pionowe:

- A – 12a „zwężenie jezdni dwustronne” – 2 szt.

- D – 5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” – 1 szt.

- B- 31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 1 szt.

- B – 33 „ograniczenie prędkości do 40 km/h” – 2 szt.

- B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” – 2 szt.

- B – 34 „koniec ograniczenia prędkości 40 km/h” – 2 szt.

- F – 5 „uprzedzenie o zakazie 10 t odległość 4+580” – 1 szt.

- F – 5 „uprzedzenie o zakazie 10 t, odległość 6+700” – 1 szt.

- Słupki do znaków - 12 szt.

Znaki pionowe zamontować na słupkach ocynkowanych o śr. 60,13mm i grubości ścianki 3,2mm. Wielkość znaków średnia, folia odblaskowa 1p, tarcze znaków z podwójnie giętą krawędzią na całym obwodzie dodatkowo wzmocnione profilem stalowym, uchwyty uniwersalne.

- Projekt stałej zmiany organizacji ruchu dla drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) uwzględniający nowe oznakowanie – uzgodniony z ZDP i KPP w Gołdapi oraz zatwierdzony przez Starostę Gołdapskiego.

Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt itp., konieczne 
do wykonania przedmiotu umowy.

Nierozerwalną częścią opisu przedmiotu zamówienia są następujące dokumenty dołączone przez Zamawiającego do SIWZ:

- Opis techniczny

- Przedmiar robót – przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem poglądowym i może zawierać błędy. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej (opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do SIWZ, opis techniczny 
i specyfikacje techniczne). Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia pn.: „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580” w tym m. in. koszty dojazdów, ewentualnego zakwaterowania lub najmu lokalu biurowego, wszelkich opłat w tym za wodę, energię, koszt zagospodarowania odpadów, zagospodarowanie terenu placu budowy, a także praw i obowiązków wynikających z tytułu gwarancji w okresie 60 miesięcy i rękojmi w okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

- Specyfikacje Techniczne

- Rysunek nr 1

- Rysunek nr 2

- Rysunek nr 3

- Rysunek nr 4

Dodatek nr 2 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

My niżej podpisani

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Za kwotę ......................................... zł brutto, (słownie:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zł)

Deklarujemy skrócenie o …...... dni wymagalnego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia, a wyznaczonego na 22 grudnia 2016 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

- Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Udzielamy 60 miesięcy gwarancji i 36 miesięcy rękojmi na wady w wykonaniu Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580.

- Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów/usług.

Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …......................... zł netto

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.:  w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Wadium w kwocie 10 000,00 zł wnieśliśmy w dniu ................................ w formie …………………………................................................................................... Zwrotu wadium prosimy dokonać do .......................................................................................................................................

nr konta ............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy z naszej winy, wniesione wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez  30 dni.

- Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w Rozdziale III.4 SIWZ tj. nie później niż do …........................................ 2016 r.

- Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy

- we własnym zakresie bez udziału podwykonawców*

- z udziałem podwykonawców* 
wykonanie części dotyczącej ………………………………….……………. firmie …………………………………….….....
wykonanie części dotyczącej ………………………………….……………. firmie …………………………………….….....
wykonanie części dotyczącej ………………………………….……………. firmie …………………………………….….....

- Oświadczamy, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w celu oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a Ustawy, powołujemy się na zasoby innych podmiotów ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................................................

nazwa (firma) na zasoby którego powołuje się Wykonawca

- Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – wymienione w rozdziale III ust. III.3. oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część integralną).

- Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr ................

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego należy kierować na poniższy adres:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

tel. ........................., faks ..............................., e-mail .....................................................................

- Zobowiązujemy się potwierdzać na życzenie Zamawiającego otrzymanie przez nas każdego dokumentu bez względu na jego formę (pismo, faks, e-mail)

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

- ………………………………………………..…..

- ………………………………………………..…..

- …………………………………………….……..

- ………………………………………….………..

- ………………………………………………..….

- …………………………………………………...

- ……………………………………………….…..

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

Ofertę podpisali :

.................................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

(data)

* niepotrzebne skreślić

Dodatek nr 3 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Ul. Gumbińska 2a

19-500 Gołdap

Wykonawca:

………………………………....................................................................................................................................

.………………………………............................................................................…………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….............................………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy i wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym dostępnym w ogólnopolskiej i bezpłatnej bazie danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokumentem, tj.: adres strony internetowej : ……………………………………………………………………………………….

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………..…….…………….……………..

……………………………………………………………………......………………….............……....………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Podstawy wykluczenia – art. 24 ust. 1, pkt. 12) – 23) Ustawy Pzp, cyt.:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Oświadczenie

dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…....................................…...........................................................................................................................

(podać pełna nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/REGON, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie

dotyczące podwykonawcy, niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następujących podwykonawców,

…....................................…...........................................................................................................................

(podać pełna nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/REGON, KRS/CEiDG)

którym zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie

dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie powyżej podane informacje, zawarte w oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu.

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Dodatek nr 4 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Ul. Gumbińska 2a

19-500 Gołdap

Wykonawca:

………………………………...................................................................................................................................

.………………………………............................................................................…………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….............................………………………………………………………..……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu pn.: Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580 wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), a dotyczące:

  - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej;

w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna roboty obejmujące wykonanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie mostu lub pomostu o konstrukcji drewnianej o wartości nie mniejszej niż  trzysta tysięcy złotych

w zakresie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanych w specjalności mostowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie

w zakresie informacji dotyczącej polegania na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale III.2, pkt. 1 ppkt. 2), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…....................................…...........................................................................................................................

(podać pełna nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/REGON, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…................................................................................................................................................................

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie

dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie powyżej podane informacje, zawarte w oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu.

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Dodatek nr 5 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

ISTOTNE WARUNKI UMOWY – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ZDP.273.1.2016

zawarta w dniu ...................... 2016 r. w Gołdapi pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Gumbińska 2a, NIP 847-14-63-620, REGON 511440947 reprezentowanym przez:

1. Leszka Kowalewskiego – Dyrektora,

2. Renatę Teresę Rusak – Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą ....................................................................................................................................................................
                                                                      (nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w ..................................................................................................................................................................
                                                                          (dane teleadresowe)

województwo ................................................., NIP .........................................., REGON .............................. działającą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ........................................................................................................  
                                                                 (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ......................................, reprezentowaną przez

1. ........................................................................	  ........................................................................

2. ........................................................................	  ........................................................................

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty polegające na remoncie mostu 
w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 oraz Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wyszczególniony w ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do umowy, wymagań określonych w materiałach przetargowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Podstawę zawarcia Umowy stanowi wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZDP.272.1.2016 przeprowadzonego w dniu ................................

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonał wizji lokalnej w terenie i zdobył wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy grunt/plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od podpisania umowy. Plac budowy udostępniony Wykonawcy winien być używany przez niego wyłącznie dla celów realizacji niniejszego zamówienia.

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz 
ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane 
w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2015r. poz. 21 ze zmianami).

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości.

- Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo 
i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

- Wykonawca zapewni:

- profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robót,

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

- Wykonanie stałej organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:

- dziennik budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie wszystkie roboty zgodnie z materiałami przetargowymi.

- Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej jest możliwe jedynie 
po uzyskaniu przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Wszystkie atesty Wykonawca wykona i dostarczy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz do udostępnienia danych 
i informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy pracownikom:

- Zamawiającego,

- Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego,

- Inspekcji Sanitarnej,

- Państwowej Inspekcji Pracy,

- Państwowej Straży Pożarnej.

- Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

- Materiały, o których mowa w ust. 12, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co 
do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku 
do wskazanych materiałów jeden z dokumentów: certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 4

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT

- Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, zgodnie z § 2 ust. 1. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce przekazania placu budowy.

- W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,

- Projekt technologii prowadzenia robót rozbiórkowych,

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

- Termin zakończenia wszelkich prac obejmujących wykonanie zamówienia strony ustalają najpóźniej na dzień ………….. 2016r.

§ 5

PRZEDSTAWICIELSTWO

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: …………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………., wydane przez …………………………………………………. w dniu ………………………… oraz będącego członkiem …………………………. Izby Inżynierów Budownictwa, nr …………………...

- Wykonawca przedstawi uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania i kierowania robotami budowlanymi personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga aneksowania umowy.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania robotami budowlanymi którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru, o czym pisemnie zawiadomi Wykonawcę.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.

- Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, lub złożone u Kierownika Budowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT), ustala się jako ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ........................................................................ złotych).

- Rozliczenie wykonanych prac nastąpi po wykonaniu umowy. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez, kierownika budowy oraz kierowników robót, Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Należności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, zawierająca zestawienie wykonanych prac.

- Faktura powinny być adresowana na Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a, 19-500 Gołdap, NIP 847-14-63-620.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania przelewu.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu:

- kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec Zamawiającego co 
do kwoty należnej za wykonane roboty, dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy 
o podatku VAT.

§ 7

PODWYKONASTWO

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: .......................................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………………………………………………………………. ........................................................................................

  - Wykonawca nie wyrazi zgody na dalsze zlecanie robót przez Podwykonawców dla dalszych Podwykonawców.

  - Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy;

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem robót i ich wyceną nawiązującą 
do wartości przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem.

  - Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w pkt 8.

  - Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 5,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 8,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty 
za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego;

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

  - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych 
w pkt 10.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy bez względu na wartość, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy, 
z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 8 – 14.

  - Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 18, stosuje się zasady określone w pkt 8 – 14.

  - W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

  - Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

  - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 
a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 8

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie czterysta tysięcy złotych). Ubezpieczenie winno trwać nie krócej niż 
do 22.12.2016r.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 
i opłacenia składek najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed jej podpisaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu dowodów terminowych wpłat ewentualnych kolejnych składek ubezpieczeniowych, w terminie 7 dni od ich uiszczenia.

- Niezawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub zaprzestania płacenia składek ubezpieczeniowych, stanowi niewykonanie postanowień Umowy. W takim razie Zamawiający ma prawo do zawarcia takich umów za Wykonawcę lub opłacenia nie wpłaconych składek, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszty zawarcia umów lub opłacenia składek zostaną potrącone z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy lub z kaucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nieprzedłożenie dowodu zawarcia umowy lub dowodu uiszczenia składek, dla celów niniejszej Umowy, równoznaczne jest 
z przyjęciem, iż Wykonawca takiej umowy nie zawarł lub składek nie uiścił. W takim przypadku Zamawiającemu przysługują uprawnienia wskazane w zdaniu pierwszym i drugim niniejszego ustępu.

- Do czasu zawarcia umów ubezpieczenia lub zapłacenia składek, odpowiedzialność za skutki nie zawarcia umów ubezpieczenia lub zaprzestania płacenia składek ponosi Wykonawca w pełnej wysokości, nawet gdyby szkoda ta powstała na skutek działania ”siły wyższej”.

§ 9

WARUNKI RĘKOJMI

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi na wykonane przez siebie roboty.

- Czas trwania rękojmi liczony jest od dnia zakończenia odbioru ostatecznego robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 10

WARUNKI GWARANCJI

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i zobowiązuje się 
do dostarczenia dokumentu gwarancyjnego, najpóźniej w dniu odbioru robót.

- Czas trwania gwarancji jakości liczony jest od dnia zakończenia odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie każdej usterki lub wady, które ujawnią się w okresie gwarancji lub w terminie 30 dni po jej wygaśnięciu, powstałych w wyniku

- użytkowania wadliwych urządzeń lub materiałów oraz wadliwego wykonawstwa;

- działania lub niedopatrzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca winien na własny koszt naprawić wszelkie usterki lub wady. Okres gwarancji rozpoczyna się 
od nowa w dacie kiedy nastąpiła wymiana lub naprawa danej części robót dotkniętych wymianą lub naprawą.

- O powstaniu usterki lub wady Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, z określeniem terminu usunięcia usterki lub szkody. Niedotrzymanie terminu naprawy może spowodować że Zamawiający sam wykona roboty poprzez zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi zatrudnienie kogoś do ich wykonania na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takiej sytuacji koszty poniesione przez Zamawiającego zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z roszczeniem przeciw Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się umieścić w karcie gwarancyjnej następujące zapisy:

- Wykonawca ustala czas gwarancji na 60 miesięcy od momentu końcowego odbioru robót. Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 
z umową, projektem technicznym i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie użyte materiały odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w certyfikatach i aprobatach technicznych. Urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają karty gwarancyjne producenta.

- W okresie gwarancyjnym inwestorowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad powstałych z winy Wykonawcy. Inwestor zobowiązuje się przeprowadzać wraz z wykonawcą przeglądy gwarancyjne, raz w roku, spisując ustalenia w formie protokołu.

§11

ODBIORY ROBÓT

- Ustala się przeprowadzanie odbioru końcowego, który nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisma jest zobowiązany do zwołania komisji, z udziałem inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa rozpoczyna procedurę odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na własny koszt przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonywania prób i sprawdzeń.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia.

- Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 
po raz drugi lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

- w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po jego bezskutecznym upływie usunięcie wad zostanie zlecone innemu podmiotowi na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej z powodu wad.

- Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję działającą zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak też terminy 
na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wolnego od wad, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego robót budowlanych, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy atesty oraz certyfikaty materiałów, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

§12

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1,

- za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji - w wysokości 1,0 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1,

- za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu przekazania placu budowy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1., wynikającego z winy Wykonawcy, tj. nie przekazanie dla Zamawiającego zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz Planu BIOZ – w wysokości 1,0% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1,

- za utratę przez Zamawiającego dofinansowania z ogólnej rezerwy budżetowej na rok 2016 na remont mostu w miejscowości Górne, spowodowaną opóźnieniem w wykonaniu robót wynikającym z winy Wykonawcy, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszt dofinansowania w wysokości 352 000,00zł

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z jej treścią oraz niezgodnie ze sztuką budowlaną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną - 
w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 150,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3 000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie –w wysokości 2 000,00 złotych.

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 5 % Ceny ofertowej brutto określonej w § 6 ust. 1,

- w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. – w wysokości 0,10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1.

- Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli otrzymane kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód.

- W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania prac z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną część przedmiotu umowy 
w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odsetek za należności nie wypłacone w terminie w wysokości ustawowej.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu - najpóźniej w dniu podpisania umowy - zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości zamówienia, 
co stanowi kwotę ………………………. zł, w jednej z form określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

- W przypadku należytego wykonania umowy 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, a pozostała część tj.: 30 % wartości czyli kwota …………………… zł wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń 
z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

§14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz okoliczności wymienionych w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w razie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy lub podmiotu wchodzącego skład Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub podmiotu wchodzącego skład Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie,

- gdy po zawarciu umowy wyjdzie na jaw, iż Wykonawca dopuścił się przestępstwa, w celu wygrania przetargu lub w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

- W razie wystąpienia okoliczności o której mowa w ust. 2. lit. b, d, e i f, obowiązują kary umowne 
w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. d Umowy.

- Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających 
z umowy.

- Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- W razie rozwiązania umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi Strona winna rozwiązania umowy.

§15

ZMIANY UMOWY

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą zamawiającego.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,

- zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, 
że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

- poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- Opis propozycji zmiany,

- Uzasadnienie zmiany,

- Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,

- Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej określone okoliczności:

- Obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

- Poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

- Zmiany obowiązujących przepisów,

- Podniesienia wydajności urządzeń,

- Podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

- Usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

- Opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,

- Zaistnienie nieprzewidzialnych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

- Siła wyższa

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, po rygorem nieważności.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeks cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020.).

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania.

§17

ZAŁĄCZNIKI

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z uproszczoną dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi,

- Oferta Wykonawcy,

- Zawiadomienie o wyborze oferty.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Dodatek nr 6 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

###### WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA

###### I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................................

Nr tel. ..........................................................., nr fax. ...................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”, przedstawiamy wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywania ww. zamówienia:

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia | Informacje o podstawie do dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dodatek nr 7 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED

UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,

A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość zamówienia | Data i miejsce wykonania | Podmiot na rzecz którego zostały wykonane roboty | Informacje o podstawie do dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Uwaga :

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, 
z których wynikać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody, potwierdzające, iż zamówienia te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania.

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Dodatek nr 8 do SIWZ

................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Dodatek Nr ..........                                              strona .................. z ogólnej liczby ............ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

ZDP.272.1.2016

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres wykonawcy.......................................................................................................................................

Nr tel. ........................................, nr fax. ...........................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”, na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 23) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), oświadczamy, że:

- nie należę do grupy kapitałowej/ że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*

należę grupy kapitałowej/ że podmiot, który reprezentuję należy do grupy kapitałowej* i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

……………………….….………..…. dnia …………………….……….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)